## Slide 1: 妈妈大学技术方案
技术选择与合作方案说明 蔡笋 13751082562

## Slide 2: 目录
项目定位
项目架构
软件开发技术选用
硬件架构与采购
开发计划表
人员配置
合作方式

## Slide 3: 项目定位
一个面向亲子教育的互动网络社区的远程教育服务平台。通过提供在线的直播课程，点播课程，专家问答，在线检查等一系列的服务来为解决亲子间的教育与儿童发展问题。

## Slide 4: 项目架构
主要以APP为主，订阅号为辅的项目架构来开展。
APP承载项目的大部分功能，iOS和安卓同时上线。
订阅号则是以引流的方式引导用户下载和使用妈妈大学APP。
付费模式则采用虚拟币充值和使用的方式。
妈妈大学
视频
图文
直播
课程
问答
轻互动
轻口碑
评测

## Slide 5: 软件开发技术（APP前端开发技术）
基于Cordova的HTML5+Native的Hybird开发模式
基于AngularJS 5.0的前端底层框架
后台代码语言为ES6的TypeScript，JavaScript的超集
支持Android，IOS，IPAD和Browser等主流平台
Ionic拥有优秀的原型和技术
Ionic快速的应用开发支持
混合式APP开发

## Slide 6: 软件开发技术 接口后端开发技术
App-Link移动应用开发服务平台
基于PHP
基于Restful

## Slide 7: 硬件架构
采用双重负载均衡的方式处理庞大的数据用户
LTM地域性解析
域名服务器架构负载均衡
双数据库热备份
云对象存储
Redis

## Slide 8: ECS服务器常载配置
ECS服务器系列 | 系列 III n4型
CPU | 8核
内存 | 16 GB
带宽 | 100 Mbps
操作系统版本 | Windows 2012 R2 数据中心版
存储 | 120 GB

## Slide 9: 硬件架构采购
基于RTMP协议的阿里云视频直播服务
基于RTMP协议的阿里云视频点播服务
基于阿里云的云数据库RDS
基于阿里云的移动通讯服务
基于阿里云的对象存储服务OSS
基于阿里云的负载均衡架构
基于阿里云的大数据服务

## Slide 10: 开发计划表——第一阶段
立项
开发完成
内部测试
上线
验收
17.12
18.01
18.3
18.4
18.5

## Slide 11: 开发进度表二阶段——小开发迭代
提交变更
确定变更时间
测试
上线
第一阶段开发完成后开始
以技术顾问的方式参与项目优化与调整
每两周进行一次迭代
每月进行服务结算
开发迭代费用按工作人天计算
技术顾问费用以长期合作合同方式签约
协助妈妈大学开发部门成立

## Slide 12: 人员配置
以金蝶系和腾讯系的人员配置为主
5-7位开发人员
2名数据库管理员
1名项目经理
1名产品经理
4名测试工程师
2名运维工程师

## Slide 13: 合作方式
长期合作模式
周期性短期性功能迭代
长期性技术顾问辅助
项目经理外派驻点
协助妈妈大学成立开发团队